ПРОТОКОЛ № 43

| Дата проведения заседания: | 14 мая 2010 года. |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания: | очная. |
| Место проведения заседания: | г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, Минэнерго России, кабинет 405. |
| Время начала заседания: | 11 часов 00 минут московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11., стр. 15, ОАО «РАО Энергетические системы Востока». |
| Дата подведения итогов голосования: | 14 мая 2010 года. |
| Время подведения итогов голосования: | 19 часов 00 минут московского времени. |
| Дата составления протокола: | 14 мая 2010 года. |

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», присутствовавшие на заседании Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Благодырь И.В., Волков Э.П., Иванов Т.В., Семенов В.Г., Светлицкий С.Ю., Сергиенко В.И., Юн В.Ю.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества: Бинько Г.Ф., Ноздрачев  Д.А., Соколов А.Г.,  Суриков О.В., Таций В.В., Федоров Д.В.

Члены Совета директоров, не присутствовавшие на заседании и не представившие письменного мнения по вопросам повестки дня Совета директоров:  Селезнев К.Г., Соловьев Ю.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об инвестиционной деятельности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

1.1. Об итогах реализации инвестиционной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в 2009 году.

1.2. Об утверждении  инвестиционной  программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2010 год в новой редакции и о приоритетных инвестиционных проектах ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принятые решения:

Вопрос № 1. Об инвестиционной деятельности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

1.1. Об итогах реализации инвестиционной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в 2009 году.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Принять к сведению отчет об итогах реализации инвестиционной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в 2009 году, в том числе информацию:

- о причинах отклонений инвестиционных программ:

ОАО «ДВЭУК» (исполнение 56%) - исключение из инвестиционной программы финансирования в 2009 году объектов Сахалинской области, перевод строительства Уссурийской ТЭЦ на исполнение Администрации Приморского края  и проекта «Строительство распределительных сетей материковой части г. Владивостока» в инвестиционную программу ОАО «ДРСК» с финансированием с 2010 года по методу RAB;

ОАО «ДРСК» (исполнение 79%) - неоднократная корректировка перечня мероприятий по подготовке к саммиту АТЭС, невыполнение договорных обязательств подрядными организациями;

ОАО «ДЭК» (исполнение 56%) - снижение затрат по инвестиционной программе в соответствии с актуализированным графиком проекта «Реконструкция здания Тигровая, 19 (пристройка)»;

ОАО «Камчатскэнерго» (исполнение 84%) - экономия средств в результате проведенных торгов, изменение условий оплаты авансовых платежей по договорам поставки оборудования;

ОАО «ЮЭСК» (исполнение 46%) - перенос срока оплаты ДЭС-7 на 2010 год.

- о принятых мерах по вводу аварийного источника энергоснабжения на Якутской ГРЭС в марте 2010 года (48 МВт).

По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2.Об утверждении  инвестиционной  программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2010 год в новой редакции и о приоритетных инвестиционных проектах ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

- Утвердить инвестиционную программу Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2010 год  в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).

- В рамках решения по п.1 определить основными приоритетными проектами для ОАО «РАО Энергетические системы Востока» следующие инвестиционные проекты:

- Строительство ТЭЦ в г.Советская Гавань;

- Строительство ГТУ-ТЭЦ на  площадках Владивостокской ТЭЦ-2 и ЦПВБ;

- Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь);

- Строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ;

- Строительство Сахалинской ГРЭС-2.

- Разрешить Генеральному директору Общества И.В. Благодырю использовать в качестве источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов, указанных в п.2., денежные средства, полученные от реализации пакетов акций энергосбытовых компаний в рамках утвержденных лимитов на 2010 г. с предоставлением ежеквартальных отчётов.

- В целях реализации приоритетных инвестиционных проектов поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодырю И.В.:

  - проработать с Правительством Хабаровского края вопрос возврата средств за счет реализации электрической энергии по тарифу Майской ГРЭС на период окупаемости проекта «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», а так же за счет сохранения текущего тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую муниципальными котельными г. Советская Гавань на период окупаемости проекта;

  - проработать с Правительством Приморского края вопрос возврата средств за счет реализации электрической и тепловой энергии по существующему тарифу на период окупаемости проекта «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадках Владивостокской ТЭЦ-2 и ЦПВБ»;

  - Обеспечить привлечение в 2010 г. заемных ресурсов на финансирование проекта «Строительство ГТУ-ТЭЦ на  площадках Владивостокской ТЭЦ-2 и ЦПВБ» в 2010 г. в объеме 4 253 млн. руб.

- Отметить, что в рамках реализации основных приоритетных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», общий объём привлечения заёмных средств составит:

-  по проекту «Строительство ТЭЦ в г.Советская Гавань» - 8,094 млрд. рублей (с учётом средств Федерального бюджета, предусмотренных на реализацию данного проекта ФЦП «Экономическое и социальное развития ДВ и Забайкалья до 2013 г. в объёме 2,204 млрд. рублей»);

-   по проекту «Строительство ГТУ-ТЭЦ на  площадках Владивостокской ТЭЦ-2 и ЦПВБ» - 8,374 млрд. рублей.

По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров			          			 С.Ю. Светлицкий

Секретарь Совета директоров			          		 		 М.М. Лукьянова